# Documento de Dirección del Producto
Plataforma Nacional de Aprendizaje Digital

Versión 1.0
Documento para el Equipo de Desarrollo

# 1. Propósito

Este documento establece la dirección del producto. Todas las decisiones de arquitectura, diseño, desarrollo y pruebas deberán alinearse con esta visión. El objetivo no es construir un LMS tradicional, sino una plataforma moderna de aprendizaje digital evolucionable mediante releases.

# 2. Visión

La plataforma será un ecosistema para cursos abiertos, formación institucional y capacitación continua. Debe priorizar una experiencia simple para el estudiante y una administración eficiente para el personal académico.

# 3. Principios

El estudiante es el centro del producto.

Simplicidad antes que cantidad de funcionalidades.

Arquitectura modular.

Experiencia similar a Coursera/edX, no a un LMS clásico.

Todas las nuevas funcionalidades deberán justificarse por valor al usuario.

# 4. Objetivos del Producto

Publicar y administrar cursos.

Matricular estudiantes.

Consumir contenido multimedia.

Evaluar aprendizaje.

Emitir certificados.

Generar información para la toma de decisiones.

# 5. Alcance funcional

| Módulo | Release | Estado esperado |
| --- | --- | --- |
| Catálogo | R1 | Completo |
| Autenticación | R1 | Completo |
| CMS Cursos | R1 | Operativo |
| CMS Sesiones | R1 | Operativo |
| Videos por URL | R1 | Operativo |
| Evaluaciones | R1 | Operativo |
| Certificados | R1 | Operativo |
| Pagos | R1 | Básico |
| Reportes | R2 | Intermedio |
| Banco de preguntas | R2 | Completo |
| Analítica | R3 | Completo |
| Cohortes | R4 | Completo |
| App móvil | R5 | Opcional |
| IA | R5 | Opcional |

# 6. Roadmap

## Release 1 - Plataforma Base

Nuevo nombre e identidad.

Catálogo público.

Registro/Login.

Panel administrador.

Creación y edición de cursos.

Creación de módulos y sesiones.

Gestión básica de pagos.

Evaluaciones.

Certificados.

Pruebas E2E críticas.

## Release 2 - Gestión Académica

CMS completo.

Banco de preguntas.

Reportes.

Notificaciones.

Gestión de instructores.

## Release 3 - Experiencia

Dashboard enriquecido.

Búsqueda avanzada.

Recomendaciones.

Analítica básica.

## Release 4 - Institucional

Cohortes.

Ediciones.

Integraciones.

Automatización de procesos.

## Release 5 - Ecosistema

Aplicación móvil.

IA.

Marketplace.

Integraciones externas.

# 7. Arquitectura

Arquitectura objetivo:

Cliente Web
↓
Next.js
↓
API
↓
PostgreSQL
↓
Storage

Se evitarán reescrituras. La evolución será incremental.

# 8. Reglas de desarrollo

No desarrollar funcionalidades fuera del roadmap aprobado.

Todo desarrollo debe incluir pruebas.

Cada release debe cerrar deuda técnica crítica.

No romper compatibilidad sin aprobación.

Documentar APIs y componentes.

# 9. Calidad

Playwright para flujos críticos.

Pruebas unitarias progresivas.

Pipeline CI/CD.

Revisión de código obligatoria.

# 10. Identidad del producto

El nombre provisional 'EdPlatform' deberá sustituirse antes del lanzamiento oficial. El equipo de producto definirá una nueva identidad de marca alineada con la estrategia institucional.

# 11. Criterios de éxito

Experiencia intuitiva.

Operación estable.

Administración sencilla.

Escalabilidad.

Alta disponibilidad.

Facilidad para incorporar nuevos cursos.

# 12. Conclusión

Este documento deberá utilizarse como referencia para priorizar el backlog. Las decisiones técnicas deberán responder siempre a la visión del producto y al roadmap por releases.