# Análisis de mejoras para la plataforma MOOC

Propuesta de etapas por factibilidad, impacto y dependencia técnica.

Este documento no implica implementación. Resume criterios para decidir el próximo ciclo de desarrollo.

# 1. Punto de partida observado

La plataforma ya contiene la base para cursos MOOC: cursos, ediciones, módulos, sesiones, videos externos o subidos, materiales, prácticas, banco de preguntas, evaluación automática, progreso, pagos, certificados y roles. La fecha de inicio ya existe como dato de la edición del curso, mediante el campo startsAt. Actualmente el curso tiene un instructor principal; el soporte real para varios instructores requeriría una relación adicional.

# 2. Mejoras solicitadas y factibilidad

| Mejora | Factibilidad | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Hacer más evidente cuándo comienza el curso | Alta | La fecha ya existe en las ediciones. Conviene mostrarla mejor en home, ficha del curso, tarjetas y CMS. |
| Sección “Conozca a sus instructores” | Media | Hoy existe un instructor principal, pero faltan foto, biografía breve y, si se desea, varios instructores por curso. |
| Rama de las ciencias, palabras clave y temáticas | Alta | Requiere ampliar metadatos del curso y usarlos en filtros, agrupaciones y tarjetas. |
| Imagen o portada del curso | Alta | Requiere campo de imagen, subida o URL externa y validación visual en tarjetas y ficha. |
| Contador de visitas | Media | Debe evitar inflar conteos por recargas. Conviene registrar eventos o visitas únicas por ventana de tiempo. |
| Contador de estudiantes que completaron el curso | Alta | Puede derivarse de progreso, evaluaciones aprobadas o certificados emitidos. |
| Testimonios y evaluación por estrellas | Media | Requiere modelo de reseñas, reglas de quién puede opinar, moderación y gráficos. |
| Integración con eXeLearning | Media/Alta | Puede iniciar con importación o enlace de paquetes exportados y luego avanzar hacia integración más profunda. |
| Exportar curso offline e importarlo conservando estado | Media/Alta | Requiere formato propio JSON/ZIP, validaciones e importador. Los videos pueden quedar como enlaces. |
| Importar plantilla de diseño MOOC | Media | Es más robusto convertir la plantilla a datos estructurados que intentar leer HTML libre. |
| Revisión de plataformas MOOC para mejorar home | Alta | Puede aplicarse en diseño visual y contenido sin grandes cambios de base de datos. |
| Corregir textos del home | Alta | Cambio de contenido: corregir “Cursos en línea” y retirar “Plataforma MOOC en evolución”. |
| Imagen autogenerada con identidad cubana | Alta | Cambio visual. Debe evitar apariencia genérica y alinearse con contexto universitario cubano. |

# 3. Etapa 0: ajustes inmediatos de comunicación y confianza

• Corregir textos del home: “Cursos en línea” con tilde y retirar la frase “Plataforma MOOC en evolución”.

• Mostrar con más fuerza la fecha de inicio de la edición cuando exista; si no existe, usar “Inicio abierto”.

• Revisar la imagen principal para que comunique educación superior cubana, no una escena genérica.

• Ajustar tarjetas de curso para que destaquen duración, nivel, certificado, modalidad e inicio.

# 4. Etapa 1: metadatos académicos y portada del curso

• Agregar portada del curso, usando subida local o URL externa.

• Agregar rama de la ciencia, temas y palabras clave a nivel de curso.

• Actualizar filtros de catálogo y CMS para usar esos metadatos.

• Preparar la home para agrupar cursos por áreas y destacar cursos recomendados.

# 5. Etapa 2: instructores y prueba social

• Agregar perfil académico del instructor: foto, resumen de CV, institución y enlaces opcionales.

• Decidir si un curso tendrá un solo instructor visible o varios instructores con roles.

• Crear sección “Conozca a sus instructores” en la ficha del curso.

• Agregar reseñas de estudiantes, puntuación de 1 a 5 estrellas, moderación y resumen gráfico.

# 6. Etapa 3: métricas académicas

• Mostrar estudiantes inscritos y estudiantes que completaron el curso.

• Crear contador de visitas con protección básica contra recargas repetidas.

• Incluir gráficos simples para administración: visitas, inscripciones, finalización y valoraciones.

• Definir qué métricas serán públicas y cuáles serán solo administrativas.

# 7. Etapa 4: importación, exportación y trabajo offline

• Definir un formato de curso exportable en JSON/ZIP con ficha, módulos, sesiones, recursos y enlaces de video.

• Exportar los videos como enlaces, no como archivos, salvo casos explícitos.

• Importar cursos en estado borrador para revisión antes de publicar.

• Modificar la plantilla HTML de profesores para que genere un archivo JSON importable por la plataforma.

• Dejar la evaluación como pendiente o importarla solo cuando el banco de preguntas cumpla una estructura validada.

# 8. Etapa 5: integración con eXeLearning

eXeLearning permite crear recursos con textos, imágenes, videos y actividades, y exportarlos en formatos como HTML, SCORM, EPUB e IMS. Para esta plataforma, lo más prudente es empezar por aceptar paquetes o enlaces exportados como recursos complementarios o sesiones enriquecidas. Una integración más profunda debe tratarse como proyecto separado, porque implica empaquetado, almacenamiento, previsualización, permisos y posible seguimiento de actividad.

| Nivel de integración | Descripción |
| --- | --- |
| Básico | Subir o enlazar paquetes HTML/SCORM como material complementario. |
| Intermedio | Importar un paquete eXeLearning y crear automáticamente una sesión o recurso estructurado. |
| Avanzado | Desplegar eXeLearning como herramienta autora separada e integrarla con repositorio, autenticación y flujo editorial. |

# 9. Referencias de plataformas MOOC revisadas

• Coursera muestra en catálogo habilidades, nivel, duración, tipo de producto, valoraciones y volumen de reseñas.

• edX enfatiza rutas de aprendizaje, certificados, instituciones, duración estimada y aprendizaje flexible.

• Udacity organiza el catálogo por escuela, nivel, duración, tipo de programa y calificación.

• Udemy destaca vista previa del curso, resultados de aprendizaje, requisitos, contenido, instructor y retroalimentación estudiantil.

• eXeLearning es relevante como herramienta autora, no como sustituto directo de la plataforma MOOC.

Fuentes consultadas: Coursera Courses, edX Courses, edX Learn, Udacity Catalog, soporte de Udemy sobre páginas de curso y sitio oficial de eXeLearning.

# 10. Recomendación de priorización

Para el próximo ciclo conviene empezar por Etapa 0 y Etapa 1, porque elevan mucho la percepción profesional sin introducir riesgos grandes. Después debe abordarse instructores y prueba social. La integración con eXeLearning y el flujo de importación/exportación son valiosos, pero requieren especificación más cuidadosa para evitar deuda técnica.